Projektas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

dėl PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“

2025 METŲ FAKTIŠKAI ĮGYVENDINTOMS PAPILDOMOMS INVESTICIJOMS  IR 2026 METŲ INVESTICINIAM PLANUI

2026 m. gegužės 28 d. Nr. 1-T-154

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 16 punktu, 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Įmonių, besiverčiančių šilumos tiekimo veikla, kurios kainos yra reguliuojamos, investicinių planų derinimo su Anykščių rajono savivaldybės taryba tvarkos aprašo, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-20 „Dėl įmonių, besiverčiančių šilumos tiekimo veikla, kurios kainos yra reguliuojamos, investicinių planų derinimo su Anykščių rajono savivaldybės taryba tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktu bei atsižvelgdama į UAB „Anykščių šiluma“ 2026 m. gegužės 6 d. raštą Nr. SD-55 „Dėl UAB „Anykščių šiluma“ teikiamų klausimų derinimo artimiausiame Anykščių rajono savivaldybės tarybos posėdyje“, Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ 2025  m. faktiškai įgyvendintoms papildomoms ir 2026 m. planuojamoms investicijoms (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybai (J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras                                                                                                                      Kęstutis Tubis

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2026 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 1-T-154

priedas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“ FAKTIŠKAI ATLIKTOS IR PLANUOJAMOS ATLIKTI INVESTICIJOS, EUR

| Nr. | Investicijos pavadinimas | 2025 m. | 2026 m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šilumos tinklų statyba (Šaltupio g. 42C, Anykščiai) | - | 30 000 |
| 2. | Miesto biokuro katilinės remontas | - | 30 000 |
| 3. | Svėdasų katilinės rezervinio katilo dūmtakio keitimas | - | 4 500 |
| 4. | Transporto priemonių įsigijimas | 29 263 | 20 000 |
| 5. | Šilumos apskaitos prietaisų keitimas (katilinėse) | - | 6 000 |
| 6. | Įvadinių šilumos apskaitos prietaisų keitimas | 2 434 | - |
| 7. | Nuotolinių duomenų nuskaitymo sistemų įrengimas, plėtra | - | 3 500 |
| 8. | Gamybinio ūkinio inventoriaus įsigijimas | - | 5 000 |
| 9. | Kompiuterinės-programinės įrangos atnaujinimas | - | 1 500 |
| 10. | Šilumos punktų priežiūra | - | 2 000 |
|  | Iš viso | 31 697 | 102 500 |

_____________________________________________

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „dėl PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“  2025 METŲ FAKTIŠKAI ĮGYVENDINTOMS PAPILDOMOMS INVESTICIJOMS  IR 2026 METŲ INVESTICINIAM PLANUI“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

Gautas uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ (toliau – Bendrovė) 2026 m. gegužės 6 d. raštą Nr. SD-55 „Dėl UAB „Anykščių šiluma“ teikiamų klausimų derinimo artimiausiame Anykščių rajono savivaldybės tarybos posėdyje“, kuriuo prašoma derinti UAB „Anykščių šiluma“ 2025 m. faktiškai įgyvendintas iki šiol nederintas ir 2026 m. planuojamas įgyvendinti investicijas.

Investicija Nr. 1 – Šilumos tinklų statyba (Šaltupio g. 42C, Anykščiai)

Dėl būsimo naujo daugiabučių namų kvartalo reikalinga nutiesti naują šiluminės trasos atkarpą.

Bendra investicijos vertė: 30 000 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 2 – Miesto biokuro katilinės remontas

Šia investicija bus atliekamas Biokuro katilinės pagrindinio kuro padavimo transporterio kapitalinis remontas. Bus pakeista kuro padavimo transporterio grandinė su kėlimo grandikliais, velenai (3 vnt.), žvaigždės (6 vnt.) bei šliaužikliai. Po remonto bus užtikrintas sklandus transporterio ir visos katilinės darbas, užskirstas kelias neplaniniams stabdymams.

Bendra investicijos vertė: 30 000 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 3 – Svėdasų katilinės rezervinio katilo dūmtakio keitimas

Investicija reikalinga seno dūmtakio pakeitimui. Senasis dūmtakis fiziškai susidėvėjęs ir tolimesnei eksploatacijai nebetinkamas (pilnai paveiktas korozijos).

Bendra investicijos vertė: 4 500 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 4 – Transporto priemonių įsigijimas

2025 m. Bendrovė buvo suderinusi 30,0 tūkst. Eur investiciją sunkiasvorio automobilio įsigijimui, siekiant užtikrinti efektyvesnį krovinių (kuro) pervežimą, tačiau buvo nuspręsta šią investiciją atidėti, todėl prašoma derinti 2025 m. faktiškai įgyvendintas investicijas:

2 lentelė. Investicijos detalizavimas

| Ilgalaikio turto vieneto pavadinimas | Inventorinis Nr. | Investicijos vertė, Eur |
| --- | --- | --- |
| Traktoriaus puspriekabė (B159U) | 1379 | 300,00 |
| Sav. telesk.pakrov. MANITOU MLT735-120(T5527A) (kapitalinis remontas) | 1204 | 18531,79 |
| Automobilis Toyota Proace (LND582) | 1372 | 10430,75 |

2025 m. investuota į:

- traktoriaus puspriekabę, kuri reikalinga mini ekskavatoriaus transportavimui.

- kapitalinį teleskopinio krautuvo MANITOU MLT735-120 remontą, kuriam pakeistos esminės dalys: naujas pavarų dėžės siurblys ir riebokšlis, pavarų dėžės diskai ir riebokšliai, kuro siurblys, hidroakumuliatorius, konverteris, radiatorius, hidraulikos žarnos ir kiti mechanizmai bei detalės. Ši investicija leis turėti patikimai veikiančią įrangą ir užtikrinti nepertraukiamą kuro tiekimą katilinėse.

- automobilį, nes prieš tai turėtam automobiliui sugedo variklis, įvertinus bendrą techninę automobilio būklę, priimtas sprendimas neinvestuoti pinigų į remonto darbus, o pirkti kitą automobilį. Automobilis skirtas rajone esančių katilinių aptarnavimo komandai, ši investicija leido užtikrinti patikimą komandos darbą.

2026 m. planuojama investuoti į elektromobilį, kuris leis mažinti kuro, remonto sąnaudas bei prisidės prie klimato kaitos mažinimo.

Bendra investicijų vertė: 49 263 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 5 – Šilumos apskaitos prietaisų keitimas (katilinėse)

Bendrovė planuodama investicijas numatė, kad bus reikalingas šiluminės energijos apskaitos prietaisų keitimas katilinėse. Esami prietaisai yra seni, sudėtinga atlikti jų patikrą ir užtikrinti tinkamą jų priežiūrą.

Bendra investicijos vertė: 6 000 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 6 – Įvadinių šilumos apskaitos prietaisų keitimas

Bendrovė kasmet atlieka šilumos apskaitos prietaisų patikras. Nustačius gedimus, dėl kurių prietaisų remontas tampa neekonomiškas (dėl per didelės kainos) ar negalimas, prietaisai keičiami į naujus. 2025 m. Bendrovė buvo suderinusi šiai investicijai – 3 000 Eur,  tačiau faktiškai pakeista įvadinių apskaitos prietaisų už 5,4 tūkst. Eur, todėl teikiama derinti papildomai atliktos investicijos – 2 434 Eur. Investicija vertinama kaip būtina šilumos tiekimo patikimumui užtikrinti.

Bendra investicijos vertė: 2 434 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 7 – Nuotolinių duomenų nuskaitymo sistemų įrengimas, plėtra

Plėtojant nuotolinio duomenų nuskaitymo tinklą Bendrovė investavo į duomenų nuskaitymo įrangą, kuri leidžia perduoti informaciją tiesiogiai į administracijoje įrengtus kompiuterius. Tai leidžia duomenis gauti laiku ir be papildomo personalo vizito į objektus. 2026 metais Bendrovė toliau plečia duomenų nuskaitymo tinklą ir investuoja į įrangą.

3 lentelė. Investicijos detalizavimas

| Ilgalaikio turto vieneto pavadinimas | Inventorinis Nr. | Investicijos vertė, Eur |
| --- | --- | --- |
| Vandens apskaitos sistema Liudiškių g. 21, Anykščiai | 1400 | 700,00 |
| Vandens apskaitos sistema Liudiškių g. 23, Anykščiai | 1401 | 700,00 |
| Vandens apskaitos sistema Šaltupio g. 45, Anykščiai | 1399 | 700,00 |
| Skaitiklių rodmenų nuotolinis nuskaitymas |  | 1400,00 |

Bendra investicijos vertė: 3 500 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 8 – Gamybinio  ūkinio inventoriaus įsigijimas

Šiai investicijai priskiriamos įvairios specialios priemonės, įrankiai ir mechanizmai, naudojami remontuojant bei eksploatuojant katilines, šiluminius tinklus, pastatų šildymo sistemas ir kt., taip pat kitas ūkinis inventorius. Bendrovei svarbu, kad darbuotojai būtų aprūpinti tinkamu naudoti, saugumo ir efektyvumo reikalavimus atitinkančiu inventoriumi.

Bendra investicijos vertė: 5 000 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 9 – Kompiuterinės-programinės įrangos atnaujinimas

Bendrovei svarbu, kad darbuotojai būtų aprūpinti tinkamu naudoti, saugumo ir efektyvumo reikalavimus atitinkančiu inventoriumi, kompiuterine technika, programine įranga. 2026 m. planuojama kompiuterinės technikos ir / ar programinės įrangos atnaujinimui skirti 1 500 Eur.

Bendra investicijos vertė: 1 500 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 10 – Šilumos punktų priežiūra

Bendrovė nuolatos prižiūri ir remontuoja gyvenamuosiuose daugiabučiuose namuose esančius šilumos punktus. Nepataisomai sugedus juose esančiai įrangai, ji keičiama nauja.

Bendra investicijos vertė: 2 000 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai:

Suderinamos uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ investicijos. Anykščių rajono savivaldybės tarybai pritarus investicijoms, jos pripažįstamos pagrįstomis Bendrovės teikiamų paslaugų kainoms peržiūrėti.

3. Lėšų poreikis ir šaltiniai:

Nėra.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai nevertinami. Neigiamos priimto sprendimo pasekmės nenumatomos.

5. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios – kas ir kada juos turėtų priimti:

Teisės aktų keisti nereikia.

6. Sprendimo įgyvendinimo terminai – kas, ką ir kada turėtų atlikti:

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyresniajam specialistui iki 2026 m. birželio 11 d. informuoti uždarąją akcinę bendrovę „Anykščių šiluma“ apie priimtą sprendimą.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Negauta.

8. Kiti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai:

Nėra.

9. Sprendimo projekto iniciatoriai ir rengėjai, pranešėjas:

Iniciatorius – uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių šiluma“.

Rengėja – Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyresnioji specialistė A. Gogelienė.

Pranešėja –Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja J. Pipirienė.