Projektas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO

SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2023 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS

PATVIRTINIMO

2024 m. kovo 1 d. Nr. 1-T-25

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 32 punktu, 16 straipsnio 1 dalimi, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo,  patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas),  4 punktu ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos forma, patvirtinta Įsakymo 1.2 papunkčiu, Anykščių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

Meras	Kestutis Tubis

PATVIRTINTA:

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2024 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 1-T-

# ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2023 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 60 751 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 51 867 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 5 754 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 29 332 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 147 704 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 49 978 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 36 709 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 86 687 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 234 391 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 29 541 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 13 770 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 43 311 |

| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 118 163 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 78 419 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 196 582 |

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos |  |  |
| 2.1.1. | Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, finansavimas | 1. Priemonės vykdytojas – VĮ Valstybinės miškų urėdijos Anykščių regioninis padalinys. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-02-11. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-11-24. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: želdinių apsauga repelentais, želdinių apsauga aptveriant tvora, tvorų remontas. 4. Įsigyta įranga ar prekės – repelentai bei medžiagos reikalingos želdinių apsaugai aptveriant tvora ir tvorų remontui. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – apsauga repelentais – 378,9 ha, tvorų tvėrimas – 42,6 ha, tvorų remontas – 56,7 ha. | 44 885 |
| 2.1.2. | Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, finansavimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Vaja Farm“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-05-23. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-11-29. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: gyvulių apsaugos nuo vilkų priemonės. 4. Įsigyta įranga ar prekės – visi būtini elektrinio aptvaro ir elektrinių piemenų, saugančių gyvulius nuo vilkų, elementai. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – įrengtas 2000 m ilgio aptvaras apsaugantis gyvulius nuo laukinių gyvūnų. | 4 929 |
| 2.1.3. | Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, finansavimas | 1. Priemonės vykdytojas – ūkininkas T. R. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-05-31. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-11-25. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: gyvulių apsaugos nuo vilkų priemonės. 4. Įsigyta įranga ar prekės – visi būtini elektrinio aptvaro ir elektrinių piemenų, saugančių gyvulius nuo vilkų, elementai. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – įrengtas 3,65 ha plote aptvaras apsaugantis gyvulius nuo vilkų. | 2 155 |
| 2.1.4. | Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, finansavimas | 1. Priemonės vykdytojas – ūkininkas P. M. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-05-31. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-11-27. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: gyvulių apsaugos nuo vilkų priemonės. 4. Įsigyta įranga ar prekės – visi būtini elektrinio aptvaro ir elektrinių piemenų, saugančių gyvulius nuo vilkų, elementai. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – įrengtas 1600 m ilgio aptvaras apsaugantis gyvulius nuo laukinių gyvūnų. | 4 882 |
| 2.1.5. | Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, finansavimas | 1. Priemonės vykdytojas – ūkininkas A. B. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-05-23. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-11-29. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: gyvulių apsaugos nuo vilkų priemonės. 4. Įsigyta įranga ar prekės – visi būtini elektrinio aptvaro ir elektrinių piemenų, saugančių gyvulius nuo vilkų, elementai. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – įrengtas 2000 m ilgio aptvaras apsaugantis gyvulius nuo laukinių gyvūnų. | 4 929 |
| 2.1.6. | Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, finansavimas | 1. Priemonės vykdytojas – ūkininkas E. Š. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-05-23. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-11-29. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: gyvulių apsaugos nuo vilkų priemonės. 4. Įsigyta įranga ar prekės – visi būtini elektrinio aptvaro ir elektrinių piemenų, saugančių gyvulius nuo vilkų, elementai. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – įrengtas 2000 m ilgio aptvaras apsaugantis gyvulius nuo laukinių gyvūnų. | 4 929 |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės |  |  |
| 2.2.1. | - | - | 0 |
|  | Iš viso: |  | 66 709 |

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 23 197 |

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas |  | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  |  |  |
| 4.1.1. | Saugomų teritorijų tvarkymo darbai |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Saugomų teritorijų tvarkymo darbai | 1. Priemonės vykdytojas – UAB Anykščių komunalinis ūkis. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-07-01. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-07-31. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: Buiteikių, Levaniškio, Svirnų (Žiogų) piliakalnių tvarkymo darbai. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – krūmų, atžalų iškirtimas, žolės nupjovimas. |  | 3 681 |
| 4.1.1.2. | Saugomų teritorijų tvarkymo darbai | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Reklamos 4“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-09-08. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-01-31. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės: Svirnų (Žiogų) piliakalnio informacinis stendas. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – pastatytas Domeikių k., Kavarsko sen., piliakalnio teritorijoje. |  | 1 670 |
| 4.1.1.3. | Saugomų teritorijų tvarkymo darbai | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Šviesos krateris“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-06-09. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-07-09. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės: Levaniškio piliakalnio informacinis stendas. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – pastatytas informacinis stendas Piliakalnio k., Traupio sen. teritorijoje. |  | 1 331 |
| 4.1.1.4. | Saugomų teritorijų tvarkymo darbai | 1. Priemonės vykdytojas –fizinis asmuo V. B. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-05-19. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-06-19. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės: mediena. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – panaudota Palatavio piliakalnio laiptų remontui. |  | 192 |
| 4.1.1.5. | Saugomų teritorijų tvarkymo darbai | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Bikuvos“ prekyba. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-05-23. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-06-22. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės:statybinės medžiagos. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – panaudotos Palatavio piliakalnio laiptų remontui. |  | 56 |
| 4.1.2. | Gyventojams priklausančių gaminių, turinčių neigiamą poveikį aplinkai darančių medžiagų, atliekų tvarkymas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Ecoservice projektai“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-07-20. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-11-01. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: iš gyventojų surinktas ir išvežtas utilizuoti asbestinis šiferis. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – utilizuota 69,88 t. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – surinktas ir sutvarkytas šiferis iš 15 namų ūkių. |  | 9 982 |
| 4.1.3. | Sosnovskio barščio naikinimas | 1. Priemonės vykdytojas – MB „Tvūkis“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-04-24. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-08-16. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: invazinių augalų naikinimas 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – buvo įgyvendintos naikinimo priemonės 158,54 a plote Anykščių rajone. |  | 3 171 |
| 4.1.4. | Šventosios upės šienavimo darbai | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Hidro darbai“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-07-11. Priemonės įvykdymo pabaigos data –2023-07-17. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: Šventosios upės vagos, esančios Anykščių mieste, tvarkymo darbai. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – nušienauti makrofitai, ištraukti į krantą ir išvežti. |  | 4 450 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  |  |  |
| 4.2.1. | Įmokos už atliekų tvarkymą taikymo tvarkos atnaujinimas | - |  | 0 |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymo priemonės |  |  |  |
| 4.3.1. | Bešeimininkių atliekų tvarkymas | Priemonės vykdytojas – UAB „Ecoservice projektai“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-10-29. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-11-30. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – sutvarkytos bešeimininkės atliekos pagal 2023 m. gautus pranešimus ar skundus. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – sutvarkyta Anykščių miesto S. Kairio gatvėje, Kavarsko sen., Budrių g. 4, Paelmio sąv. teritorijos prieigų, Bareišių k., bešeimininkės atliekos (mišrios ir statybos griovimo, naudotų padangų, plastikų, asbesto). |  | 19 882 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  |  |  |
| 4.4.1. | Anykščių rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos programos finansavimas |  |  |  |
| 4.4.1.1. | Paplūdimių vandens kokybės tyrimų paslaugos | 1. Priemonės vykdytojas – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-05-16. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-09-08. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: vandens kokybės tyrimų (mikrobiologinių, fizinių-cheminių) paslaugos bei paplūdimiuose esančiame smėlyje kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymo tyrimai. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – vandens mėginiai imti maudymosi sezono metu iš Šventosios upės prieš Anykščių miestą ir už miesto, Viešinto, Alaušo, Rubikių, Nevėžos ežerų paplūdimių 6 kartus per maudymosi sezoną. Nustatyta normas viršijusi trumpalaikė tarša birželio 21 d. Dainuvos slėnio ir rugpjūčio 8 d. Dainuvos slėnio, Šeimyniškėlių 15 A paplūdimiuose. Helmintų ir kiaušinėlių tyrimai atlikti tų pačių paplūdimių smėlyje 4-is kartus per maudymosi sezoną. Helmintais ir jų kaiušinėliais nustatyta tarša 05 mėn. Šventosios upės Šeimyniškėlių g. 15A, Nevėžos sporto aikštynų smėlyje, Viešinto ež., Rubikių ež. paplūdimių smėlyje, Dainuvos slėnio smėlio dėžių smėlyje. |  | 4 506 |
| 4.4.1.2. | Triukšmo tyrimų paslaugos | 1. Priemonės vykdytojas – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-06-20. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-11-21. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 2 kartus atlikti akustinio triukšmo matavimai pagal ekvivalentinį ir maksimalų garso lygius, 9 taškuose, birželio mėn. įvairiu paros metu, lapkričio – dienos metu. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – triukšmo matavimai atlikti Anykščių rajono savivaldybės ligoninės, Antano Vienuolio progimnazijos, Kavarsko vidurinės mokyklos-daugiafunkcio centro, Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos, Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos, Liūdiškių gatvės 23, J. Biliūno gatvės 8, A. Vienuolio gatvės 11, Kairiojo Šventosios upės tako teritorijose. |  | 1 875 |
| 4.4.1.3. | Oro kokybės tyrimai Anykščių mieste | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Ekomodelis“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-04-06. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-03-15. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: oro kokybės tyrimų paslaugos Anykščių mieste. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – tyrimai atlikti 5-iuose Anykščių miesto taškuose, rudens, žiemos sezono metu tirta kietosios dalelės, sieros ir azoto dioksidai, benzenas. Metinė vidutinė KD2,5 koncentracija Anykščių mieste - 20,4 μg/m3 viršijo metinę leistiną ribą (20,0 μg/m3). |  | 7 566 |
| 4.4.2. | Šventosios upės makrofitų šienavimo darbams atlikti projekto parengimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Inžinierinis projektavimas“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-09-01. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-01-21. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės: parengtas Šventosios upės vagos, esančios Anykščių mieste, tvarkymo darbų projektas. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projekte numatytos dvi upės šienavimo atkarpos, pirma – nuo užtvankos iki bažnyčios šlaito, antra – nuo bažnyčios šlaito iki gaisrininkų salos. |  | 11 012 |
| 4.4.3. | Anykščių miesto parko ir Viešintų miestelio tvenkinių tvarkymas | 1. Priemonės vykdytojas – MB„FUTURUS ENERGIA“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2022-12-01. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-05-01. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – Anykščių miesto parko ir Viešintų miestelio tvenkinių tvarkymo darbai. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – iškastas dumblas sukrautas į krantą, nudrenuotas, vėlaiu išvežtas, pavasarį atlikti aplinkos sutvarkymo darbai. |  | 25 894 |
| 4.4.4. | Upelio vagos Kurklių mstl. tvarkymo projekto parengimas | 1. Priemonės vykdytojas – MB „Meluka“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-12-05. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2024-12-05. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – Popelės upės vagos, esančios Kurklių miestelyje, tvarkymo / atsatymo darbų projekto parengimas bei suderinimas (rašytinis pritarimas projektui gavimas) 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – paslaugų atlikimas ir apmokėjimas numatomas 2024 m. |  | 0 |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |  |  |  |
| 4.5.1. | Išlaidos ekologiniam švietimui, aplinkosauginiams renginiams (šventėms, konkursams, akcijoms ir kt.), seminarams, mokymams, konferencijoms, leidybai, prenumeratai, informaciniams straipsniams, informaciniams ženklams ir t. t. |  |  |  |
| 4.5.1.1. | Įsigyti spaudiniai aplinkosaugine tema | 1. Priemonės vykdytojas –VšĮ „Lututė“, UAB „Savaitė“, VšĮ „Baltijos miškai“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-11-15. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-12-29. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės: žurnalo „Ar žinai, kad?“ (6 vnt.), žurnalų „Lututė“ (14 vnt.), „Miškai“ (6 vnt.) metinės prenumeratos švietimo įstaigoms. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – užprenumeruoti aplinkosauginiai laikraščiai, žurnalai švietimo įstaigoms (mokykloms, darželiams, daugiafunkciniams centrams). |  | 1 055 |
| 4.5.1.2. | Priemonės akcijai „Darom“ | 1. Priemonės vykdytojas – UAB Morning LT. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-04-13. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-05-13. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės: 2000 vnt. 120 l talpos šiukšlių maišai bei 1000 vnt. porų trikotažinių pirštinių. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – išdalinta akcijos dalyviams. |  | 992 |
| 4.5.1.3. | Konteinerių lipdukai | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „RDS1“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-09-25. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-11-10. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – maketavimo, spausdinimo, pristatymo paslaugos. 4. Įsigyta įranga ar prekės: po 300 vnt. lipdukų atsparių atmosferos oro sąlygoms, skirtų (stiklo, popieriaus, plastiko) konteineriams. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – lipdukai (rūšiavimo rekomendacijos), iš viso 900 vnt. |  | 2 548 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  |  |  |
| 4.6.1. | Želdinių atkuriamosios kompensacijos panaudojimas želdynų atkūrimui ir priežiūrai |  | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Aplinkos darbai“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-06-14. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-07-14. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: medžio lajos surišimas. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – medžio lajos surišimas atliktas Kęstučio g. siekiant išsaugoti medį statybos darbų procese. | 980 |
| 4.6.2. | Želdinių atkuriamosios kompensacijos panaudojimas želdynų atkūrimui ir priežiūrai |  | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Aplinkos darbai“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-09-22. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-10-02. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: aukštuminės arboristikos paslaugos (lajų stabilizacija, atliekant redukcinį genėjimą, šakų pasmulkinimas ir suklojimas polalyje). 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – po audros padarinių atlikti Elmės šešiakiamienio ąžuolo priežiūros darbai. | 1 191 |
| 4.6.3. | Želdinių atkuriamosios kompensacijos panaudojimas želdynų atkūrimui ir priežiūrai |  | 1. Priemonės vykdytojas – UAB Anykščių komunlinis ūkis. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2023-09-22. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2023-10-26. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: želdinių sodinimo paslaugos 4. Įsigyta įranga ar prekės: įsigyti želdiniai (Paprastasis klevas 15 vnt., Raudonansis klevas – 10 vnt., Mažalapė liepa – 25 vnt. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – įsigyti želdiniai pasodinti Anykščių mieste. | 9 700 |
|  | Iš viso: |  |  | 111 734 |

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

| Eil. Nr. |  | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. |  | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 19 978 |
| 5.2. |  | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 20 114 |
| 5.3. |  | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 84 848 |
| 5.4. | Iš viso: |  | 124 940 |

______________________________

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2023 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.	Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

Vadovaudamasi Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“, 4 punktu, Anykščių rajono savivaldybės administracija ne vėliau kaip iki kovo 1 d. turi pateikti Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą kartu su šio sprendimo kopija.

2.	Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai.

Tvirtinama Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos gautų pajamų ir

lėšų panaudojimo ataskaita. Teigiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo priėmimas. Laiku įgyvendinsime Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo nuostatas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“.

3. Lėšų poreikis ir šaltiniai.

Pateikiami ataskaitos formoje.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikis nevertinamas. Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Nepriėmus teigiamo sprendimo, Aplinkos apsaugos departamentui nebus laiku  pateikta aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaita bei negalėsime tvirtinti aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios  programos 2024 m. planuojamų priemonių. Priimti teigiamą sprendimą.

5. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios – kas ir kada juos turėtų priimti.

Pritarti teikiamam sprendimo projektui.

6. Sprendimo įgyvendinimo terminai – kas, ką ir kada turėtų atlikti.

Bendrasis ir ūkio skyrius iki kovo 1 d. pateiks Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą kartu su šio sprendimo kopija.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

Nėra.

8. Kiti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai.

Nėra.

9. Sprendimo projekto iniciatoriai ir rengėjai, pranešėjas

Iniciatorius – Bendrasis ir ūkio skyrius.

Rengėja – Bendrojo ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Inga Žukauskienė.

Pranešėjas – Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas Ramūnas Blazarėnas.