Projektas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties SĄLYGŲ KEITIMO

2024 m. kovo 1 d. Nr.  1-T-48

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 20 punktu, 16 straipsnio 1 dalimi ir 63 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atsižvelgdama į Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 1-TS-126 ,,Dėl valstybinės žemės sklypo J. Jablonskio g. 17F, Anykščių mieste, nuomos“ 4.7 papunktį ir 2020 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 1-SU-471 7.7 papunktį, nuomininko F. S. 2024 m. sausio 19 d. prašymą bei įvertinus, kad nuomininkas negalėjo įvykdyti sutarties sąlygų dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių, Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Sutikti pratęsti 2020 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 1-SU-471 7.7 papunktyje nurodytą 42 mėnesių terminą jame numatytų įsipareigojimų įvykdymui papildomam 24 mėnesių terminui, skaičiuojant juos nuo 2024 m. kovo 17 d. iki 2026 m. kovo 17 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybai (J. Biliūno g. 23, 29111, Anykščiai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras						Kęstutis Tubis

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties SĄLYGŲ KEITIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Anykščių rajono savivaldybė patikėjimo teise valdo valstybinės žemės sklypą (kadastro Nr. 3403/0009:51), esantį Anykščių r. sav., Anykščių m., J. Jablonskio g. 17F. Siekiant pritraukti privataus sektoriaus investicijas infrastruktūrai, skirtai turizmo, kultūros, sporto, rekreacijos ir sveikatingumo reikmėms kurti Anykščių mieste, šiam sklypui buvo paskelbtas viešas aukcionas, kurį laimėjo aukciono dalyvis F. S. (toliau – Nuomininkas). 2020 m. rugsėjo 16 d. su Nuomininku buvo pasirašyta valstybinės žemės nuomos sutartis (toliau – Sutartis) Nr. 1-SU-471. Sutartyje žemės sklypui buvo nustatytos papildomos nuomos sąlygos, viena iš jų:

,,7.7. ne vėliau kaip po 42 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos, pastatai, statiniai ar inžineriniai įrenginiai turi būti pripažinti tinkamais naudoti ir įregistruoti VĮ Registrų centre. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu, prieš tai gavus Anykščių rajono savivaldybės tarybos sutikimą;“.

Šių metų sausio 22 d. Anykščių rajono savivaldybė gavo Nuomininko prašymą dėl sutarties Nr. 1-SU-471 7.7 papunkčio termino pratęsimo. Nuomininkas prašyme išdėstė, kad sklype statinių projektas buvo perprojektuotas kelis kartus dėl sklype esančių gruntinių vandenų ir vyraujančios sklypo pagrindo dalies – durpių, buvo reikalinga atlikti geologinius tyrimus. Atliekant statybvietės pasiruošimo darbus sklype nebuvo išvengta gruntų slinkimo ir vandens užliejimo dėl aukštai slūgstančių gruntinių vandenų, kurie stabdė pamatų įrengimą. Atliekant vandens lygį mažinančius darbus, šie užsitęsė neplanuotą laiką. Šiuo metu pastatai yra pastatyti, tačiau nėra įrengta vidaus ir išorės apdaila. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją nuomininkas prašo pratęsti sutarties Nr. 1-SU- 471 7.7 papunktyje nustatytą terminą papildomiems 24 mėnesiams, kad galėtų pilnai užbaigti statybos darbus, pastatus ir statinius įregistruoti VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre.

Įvertinus Sutarties 7.7 papunkčio sąlygose nustatytą terminą ir atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes bei siekiant sudaryti privačiam verslui sąlygas Anykščių mieste vystyti turizmo, poilsio, sveikatingumo ir rekreacijos reikmėms kurti infrastruktūrą, reikalinga pakeisti Sutarties sąlygose nustatytą terminą – pratęsti papildomiems 24 mėnesiams.

2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai

Siūloma sutikti pratęsti 2020 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 1-SU-471 7.7 papunktyje nurodytą 42 mėnesių terminą jame numatytų įsipareigojimų įvykdymui papildomam 24 mėnesių terminui, skaičiuojant juos nuo 2024 m. kovo 17 d. iki 2026 m. kovo 17 d., atsižvelgus į tai, kad nuomininkas prisiimtus įsipareigojimus  pagal valstybinės žemės nuomos sutartį vykdė tvarkingai – užtikrino Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme reglamentuotus architektūros kokybės kriterijus; sklypą naudoja pagal žemės sklypui nustatytą pagrindinę naudojimo paskirtį ir būdą; pastatų ir statinių statyba vykdoma pagal žemės sklypo detalųjį planą; laiku mokėjo metinį nuomos mokestį. Visos kitos sutarties sąlygos lieka tokios pačios, jos nekeičiamos. Priėmus sprendimo projektą, nuomininkas turės galimybę sklype toliau tęsti pradėtas su rekreacija ir turizmo vystymu susijusias veiklas ir prisidėti prie Anykščių rajono ilgalaikių strateginių tikslų.

3. Lėšų poreikis ir šaltiniai

Sprendimo projektui įgyvendinti lėšų nereikės.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

Priėmus sprendimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

5. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios – kas ir kada juos turėtų priimti

Sprendimo projektui įgyvendinti nereikės priimti, pakeisti ar pripažinti netekusiais galios galiojančių teisės aktų.

6. Sprendimo įgyvendinimo terminai – kas, ką ir kada turėtų atlikti

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius per 10 darbo dienų po šio sprendimo įsigaliojimo parengia susitarimo prie sutarties Nr. 1-SU-471 projektą, kurį suderinusi su nuomininku inicijuoja jos pasirašymą su Administracijos direktoriumi.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Rengiant Sprendimo projektą nebuvo gauta specialistų vertinimų ir išvadų.

8. Kiti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai

Nėra.

9. Sprendimo projekto iniciatoriai ir rengėjai, pranešėjas

Projekto iniciatorius – Nuomininkas F. S.

Projekto rengėja – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Rima Budreikienė.

Projekto pranešėja – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė.